苏舜新能源汽车服务中心消防系统改造及智能化系统工程

招标文件

招标人：江苏省苏舜集团有限公司

发 标 日 期：2022年 7月

目     录

第一章  投标资料表	3

第二章  投标人须知	5

一、招标说明	5

二、招标文件	6

三、标书的编制	7

四、标书的递交	9

五、开标与评标	11

六、合同的授予	19

第三章 合同主要条款	21

第四章  货物清单、技术要求	29

第五章  投标文件格式	30

# 第一章  投标资料表

下述关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，若有矛盾，应以本资料为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 工程名称：苏舜新能源汽车服务中心消防系统改造及智能化系统工程 |
| 1.2 | 工程量清单: 详见清单（此清单非投标清单，若有缺项漏项请在投标文件中补齐，若不补齐视同优惠） |
| 1.3 | 地点: 江苏省南京市雨花台区天驰路2号 |
| 1.4 | 投标人资格要求:见第二章 |
| 1.5 | 招标范围: 消防改造系统、计算机网络系统、综合布线系统、视频安防监控系统、停车场管理系统、计算机机房系统等。 |
| 1.6 | 投标文件提交份数:正本1份副本1份。 |
| 1.7 | 招标公示时间：2022年7月 22日09 时 00分-2022年7月28日 投标截止时间: 2022年7月 29日13 时 00分 投标文件送达地点：江苏省南京市恒山路136号苏垦大厦6楼631室 开标时间: 2022年7月29 日13时00分（投标人无需到场） 开标地点：江苏省南京市恒山路136号苏垦大厦6楼会议室 |
| 1.8 | 投标单位在招标公告规定时间和地点领取招标文件，并要求投标人对文件有澄清的问题以书面形式在领取招标文件后 一日内向招标人以书面形式提出，招标人将在二日内给予答复。 领取答疑的地点：江苏省南京市恒山路136号苏垦大厦6楼631室 |
| 1.9 | 工期：45天 |
| 1.10 | 投标有效期为投标截止日后 90 个日历天内。 |
| 1.11 | 评标办法：综合评分。 |
| 1.12 | 最高限价：本工程设最高限价为 75 万元，超过最高限价的投标作为招标人不可接受的条件，作为废标处理。 |
| 1.13 | 联系人：焦波 魏倩倩 电 话：025-84843396 |

# 第二章  投标人须知

## 一、招标说明

1、招标范围：见“投标资料表”1.5

2、项目资金：已落实

3、业主说明：

本工程为苏舜新能源汽车服务中心消防系统改造及智能化系统工程。

3.1 招标内容：

本次招标的内容为总承包项目，内容包括设备、材料、安装、试验、验收、移交、运行操作培训及运行保修期维保等。包含：

①设备采购、供应、安装、竣工验收，品质保修期内的修、配、换服务。

②保修期内的维修、保养等所需的零配件材料及服务免费提供。

3.2 潜在投标人一旦接受了本项目的招标文件并按时参加了投标，即被认为是接受并遵守本招标文件中的所有要求和规定。

4、合格的投标人（资格后审的审查条件）

4.1投标人必须提供本次投标所需的资格证明文件（除注明外，均为复印件加盖投标人公章）：

1、具有独立法人资格，提供营业执照副本；

2、企业资质要求：智能化工程专业和消防施工承包二级及以上资质；

3、项目经理要求：具有智能化和消防工程建造师二级（含）以上；

4、本次招标不接受联合体投标；

5、合格的标的物（货物与服务）

5.1 合同中提到的所有货物和服务及来源均应为符合本招标文件的有关要求，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

5.2 本次招标采购的清单详见3.1招标内容

6、投标文件

本次提交的投标文件分正本一份、副本一份。投标人应在投标资料表中规定的投标截止时间前送达指定地点。不管开标的结果如何，提交的投标文件由招标人处理，如有必要，投标人应自留备份。

- 投标文件应密封完好；

- 主要设备及元器件品牌要求清单。

## 二、招标文件

9、招标文件的构成

9.1  要求提供的货物及其有关服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件主要内容详见本招标文件目录；

9.2  除了本招标文件外，招标人根据本招标文件“投标人须知”第10条、第11条的规定发出的所有文书、函件，均为招标文件的构成，同样对投标人起约束作用；

9.3  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地及与履行合同有关的各种情况，如自然环境、运输条件、储存场地等，本招标文件不再对上述情况进行描述；投标人可与业主联系踏勘现场，相应费用自理；

9.4 投标人应认真阅读招标文件中投标资料表、投标人须知、合同条款及资料表、货物清单及技术要求、投标文件格式、报价书及说明、附件、图纸等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

10、招标文件的澄清

任何要求对招标文件内容进行澄清的投标人，均应按投标资料表中的地址以书面（包括电传，下同，招标人提倡以书面手递的方式将有关对招标文件澄清的内容分发给各个投标人，如果投标人要求以非书面手递的方式发送，招标人可以同意，但是由此而造成的一切损失，招标人将一概不予承担。）形式在规定时间内通知招标人。投标人提出的对招标文件内容进行澄清的要求，如认为必要，招标人将以书面答复送达购买本招标文件的所有投标人，答复中包括所有问题，但不包括问题的来源。

11、招标文件的修改

11.1  在投标截止时间前，招标人可以以补充通知的方式修改招标文件。

11.2  招标文件的修改将以书面方式通知所有购买招标文件的投标人，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等的效力。

11.3  为使投标人在编写投标文件时有充分时间将补充的修改内容考虑进去，招标人可以根据具体情况适当延长投标截止期，受其约束的招标人及投标人的权利与义务也相应延长。

## 三、标书的编制

12、投标文件的语言

投标人提交的投标文件及其与招标人就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献采用另一种语言的，必要时投标人应当翻译成中文。在解释投标文件时以中译本为准。

13、投标文件的构成

13.1  投标文件应包括下列部分（但不限于）：

- 投标人法定代表人资格证明书；

- 投标人法定代表人签署的授权委托书（如有委托代理人的话）；

- 投标人法定代表人或委托代理人签署的投标函；

- 报价书及其说明；

- 按投标人须知第4条、第16条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

- 投标人按提供的技术参数和设备配置要求，所作的产品组成系统配置说明，主要技术数据和性能的描述；

- 保修期期满之后的维保内容及费用(供评标时参考)

  - 各种图表及投标人认为有必要提供的其他资料。

14、投标文件的格式

14.1 投标人递交的投标文件，如无特殊情况，应按招标文件中提供的投标文件和投标报价表格式完整地填写（表格可以同样的格式扩展）。

15、投标报价

15.1  投标人应在投标报价表上标明本项目拟提供货物的单价和合价。单价和合价均以买方指定交货地点为依据。

15.2  投标报价表中每一项均需填写。如发生缺、漏，则此项费用视同已包含在报价表的其它项中。

15.3  投标报价表中总价应包括以下内容：投标人自制的、外购的设备、材料、随机提供的备品配件、专用工具、包装费、运杂费、运输、保险费、安装费、调试费、税费、操作培训、保修及投标人认为有需要的其他费用。一旦中标，总价、分项报价包死，不予调整。非招标人因素外，中标人不得以任何理由提出变更，否则招标人有权取消其中标资格。

15.4  投标人必须保证：报价所列内容使得整个系统在设备配置、功能上的完整性，并正常运行，验收合格；报价已包含投标后的风险及风险费用。

15.5  投标人的投标报价是一个确定的价格，招标人不接受任何选择价。

15.6  招标人签署合同时保留招标产品数量在一定的范围内变动的权利。

16、证明文件

为履行合同的目的，投标人应提供以下证明文件，以证明投标人及其提供的货物及服务是合格的。除注明外，均为复印件加盖投标人公章：

- 投标产品近年来销售业绩

- 投标产品技术说明及样本、证书等技术资料

- 产品售后服务或保修声明

18、投标有效期

18.1  投标文件在规定的投标截止时间之后 90 日历天内有效；

## 四、标书的递交

19、投标文件的密封与标识

19.1  投标人应准备投标文件正本一份、副本一份，每套投标文件应清楚地标明“正本”、“副本”字样。一旦正本、副本内容不符，以正本为准。

19.2  投标文件正本、副本均应用A4纸打印或用不褪色黑色墨水书写并由投标人（或授权人）签字或盖章，并加盖公章。有授权代表的，投标人应在投标文件正本中附有投标人法定代表人签署的授权人（也即签字代表）的授权书原件。

19.3  投标文件内每个修改处，均应有法定代表人（或授权人）的签字或加盖印章，否则该处修改将视为无效。

19.4  投标人应将投标文件正本、副本密封装在信封中。 信封上应标记：“正本”、“副本”字样、投标项目名称、投标人名称；并加盖法定代表人（或授权人）签字或盖章及投标人公章。封口处加盖骑缝公章。此签字或盖章应与投标文件内的一致。必要时可在封袋上标注“不得在本工程开标前拆封”字样。

19.5  若投标人未按要求标记，招标人对误投或过早拆封概不负责，所造成的后果由投标人自行承担。

19.6  投标文件封面、投标函均应加盖法定代表人（或授权人）签字或盖章及投标人公章。

20、投标截止日期

20.1  投标人应将投标文件在规定的投标截止时间前送达规定的地点，超过投标截止时间送达的投标文件将按第23条规定处理；

20.2  招标人可按第10条的规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下投标人和招标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止日期。

21、投标文件的修改、替换、补充

21.1  投标截止日期前，投标人可修改、替换或补充它的已递交的投标文件并书面通知招标人，否则无效。修改、替换或补充文件应按第19条要求密封与标识，并标明“修改”字样；

21.2  投标截止日期后，投标人不得对其投标文件作任何修改或补充，更不得替换；

21.3  补充或修改的内容为投标文件的组成部分。评标时对投标文件内容有矛盾的地方，以最后补充或修改的内容为准。

22、投标文件的撤回

22.1  投标人可撤回其投标文件，但招标人必须在投标截止日期前收到投标人“撤回通知书”；

22.2  投标截止日期后在投标有效期内，投标人不可撤回其投标文件。否则，其投标保证金将按第17条规定不予返还。

22.3  若到投标截止期提交投标文件的投标人少于三个的,招标人将依法重新招标。

23、迟到的标书

按照招投标有关法规，超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝，投标人将失去竞标的机会。

## 五、开标与评标

24、开标

24.1  招标人将在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织开标会议，投标人无需到场。24.2  开标时，将由工作人员当众宣读投标人名称、货物来源地或品牌、投标价格、交货期、是否提交了投标保证金及金额，以及买方认为合适的其它内容，除了第23条以外，开标时将不得拒绝任何投标文件。

24.3  无论出于何种情况，在开标时没有启封或宣读的投标文件（包括提交的修改书）在评标时将不予考虑。

24.5  招标人将做开标记录。

25、投标文件的初审

25.1  无效的投标文件

有下列情形者属无效的投标文件。无效的投标文件不得进入评标，投标人不得通过修正或撤消其不合要求的偏离而使其成为实质上响应招标文件要求的投标文件：

- 迟到的投标文件；

- 未按规定标识和密封（如投标文件没有法定代表人或授权人签名或盖章、未加盖投标人公章、封袋上印签与投标文件上印签不同等）；

- 投标人法人主体已经变更但没有具体说明的；

有下列情形之一的可以作为废标处理：

- 授权人没有投标人法定代表人签署的授权书原件的；

- 投标函中没有法定代表人或委托代理人签字或盖章的；

- 投标函中未加盖投标人公章的；

- 其他不满足招标文件实质性要求的；

25.2  计算与打印错误

25.2.1  算术错误按以下方法更正：投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以总价金额为准。

25.2.2  明显的打印错误将通过投标人对投标文件的澄清予以更正。

25.2.3  投标人投标函中报价金额与其提供的清单汇总价不一致的,以投标函中报价金额为投标报价。

26、投标文件的澄清

26.1  若有必要，招标人或评标人员可要求投标人对其投标文件进行澄清。对其投标文件进行澄清的要求及其澄清的回复应以书面的方式进行，并对投标人澄清者身份予以确认。

26.2  澄清所涉及的范围主要对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容；另外，投标人报价明显低于同类可比较价格的投标，招标人也可要求其澄清，并要求其提供相关的证明材料。投标人在要求时间内不能合理说明或不能提供相关证明材料的，其投标将可能缺乏竞争力而导致废标。

26.3  对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

## 七、评标办法

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：50分 技术响应：10分 商务响应：40分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 若满足招标文件要求的各有效投标人≥7家，去掉最高价和最低价，剩余有效投标报价的平均报价作为评审基准价；若满足招标文件要求的各有效投标人＜7家，则有效投标报价的平均报价作为评审基准价； |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4(1) | 投标报价评分标准 （50）分 | 投标报价与基准价偏差 | 等于评标基准价（50）分 |
|  |  |  | 每高于基准价格1%,，报价分减去0.3分 |
|  |  |  | 每低于基准价格1%,，报价分减去0.2分 |
| 2.2.4(2) | 技术响应 （10）分 | 投标技术方案和投标货物的技术参数 | 对投标技术方案和投标货物的技术参数是否符合或优于招标文件要求进行评价（0-2分） |
|  |  | 投标技术方案和投标货物的配置 | 对投标技术方案和投标货物的配置是否符合或优于招标文件要求进行评价。（0-4分） |
|  |  | 投标技术方案和投标货物的性能 | 对投标技术方案和投标货物的性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。（0-4分） |
| 2.2.4(3) | 商务响应（ 40 ）分 | 质保承诺 | 对投标人提供的质保承诺进行评价。（0-3分） |
|  |  | 售后服务响应 | 对投标人提供的售后服务响应方式和时间进行评价。（0-3分） |
|  |  | 财务状况 | 对投标人近3年财务状况进行评价。（0-2分） |
|  |  | 业绩 | - 投标人每提供一份2019年以后完成的项目中标金额在100万元以上的业绩，每个项目得2分。（0-4分） - 投标人每提供一份2019年以后完成的项目中标金额在200万元以上的业绩，每个项目得3分。（0-6分） |
|  |  | 三大体系认证 | 对投标人的服务体系进行评价。（0-4分） |
|  |  | 投标文件的规范性、完整性 | 对投标文件的规范性、完整性进行评价。（0-2分） |
|  |  | 公司注册资金及资质等级等 | - 投标人注册资金：1500万元以上得4分，大于1000万元低于1500万元的得2分，低于1000万元的得1分 - 具备电子与智能化工程专业承包专业承包一级资质得6分；具备电子与智能化工程专业承包专业承包二级资质得3分 |
|  |  | 项目经理资质等级、职称等级以及其他人员管理人员证书 | 具有项目经理资质等级（或职称）得3分； 承诺项目经理持证到场加3分（0-6分） |

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标人员对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：资格评审标准：未进行资格预审的，评审标准按资格审查前附表进行。已进行资格预审的评审标准按资格预审文件规定的办法进行。

2.1.3 货物合格性评审：见评标办法前附表。

2.1.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.5相关服务的组织和管理机构评审标准：见评标办法前附表。

2.1.6 售后服务评审：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）投标报价：见评标办法前附表；

(2）技术响应：见评标办法前附表；

(3）商务响应：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1）投标报价标准：见评标办法前附表；

(2）评分技术响应：见评标办法前附表；

(3）商务响应：见评标办法前附表；

（4）售后服务：见评标办法前附表；

(5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1未对投标人进行资格预审的，评标人员可以要求投标人提交第一章“投标人须知”第10规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标人员依据第一章第1.4 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2）不同投标人的投标文件中出现相同错漏之处，且没有合理解释的；

(3) 不同投标人的投标文件中出现投标报价异常一致或规律性变化的；

(4) 不同投标人的投标文件中项目管理人员出现同一人的；

(5) 不同投标人的投标文件中法定代表人签署人、授权代表人签署人、项目经理签署人为同一人或同一单位人员的；

(6) 不同投标人的投标文件相互混装的；

(7) 不同投标人使用同一个人或同一单位的资金交纳投标保证金，或投标保函的反担保的；

(8) 不同投标人聘请同一个人、同一单位或在同一单位的注册人员为其提供投标咨询服务的，但招标文件规定采用专有技术的除外；

(9) 不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

(10) 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或出自同一电子文档的；

(11) 同一个人或几个利害关系人分别携带两个以上（含两个）投标人的企业资料领取招标资料、参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、开标会，交纳或退还投标保证金的；

(12) 评标人员认定的其他串通投标情形的；

(13) 法律、法规、规章及规范性文件规定的其他应当无效标的情形。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标人员按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

(1）投标函与汇总表不一致的，以投标函为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标人员按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A ；

(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对技术响应计算出得分B；

(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对商务响应计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A +B +C。

3.2.4 评标人员发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标人员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标人员可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标人员不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标人员对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标人员的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标人员按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

## 六、合同的授予

29、最终审查

招标人将对评委推荐的中标候选人及其投标货物进行最终审查，以确定其是否合格。

30、合同的授予标准

30.1 在遵守招标法的前提下， 招标人保留在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，并且对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这种行为的理由。

30.2  除非采取以上行动，否则招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的且能够最大限度地满足招标文件中的要求的投标人为中标人。

31、中标通知书

31.1  确定中标单位后在投标有效期内，尽快向中标单位发出中标通知书。

31.2  中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3  在确定中标单位后，招标人将及时通知所有未中标单位，并按招标文件第17条规定退还其投标保证金。

32、履约保证金：合同价10%，所有采购设备进场后归还履约保证金。

33、合同的签订

33.1  招标人将合同签署权授予最终确定的中标人。

33.2  投标人中标签约时，签约名称必须与投标人名称保持一致，否则视同中标人自动放弃。招标人将没收投标保证金，并且依法追究中标人法律责任。

33.3  中标人应在收到中标通知书后10日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同，否则将视为中标人自动放弃。

33.4  中标人如不按33.3款的规定与招标人签订合同，招标人将有充分的理由废标，并没收投标保证金。同时依法追究中标人法律责任。

# 第三章 合同主要条款

（最终合同以双方商讨确定为准）

买  方：                        （招标人/发包人）

卖  方：                        （中标人/承包人）

一、说明：

买方于       年     月    日组织了                 国内招标，经评委人员认真严格地评审，确定由卖方中标。

二、合同条款：

合同由买卖双方签订，并依据招标文件规定，按下列合同条款买方同意购入，卖方同意卖出下列材料及安装等所有相关服务。

1.材料名称、型号规格、数量及服务内容。

1.1材料名称和数量：（详见招标文件招标材料清单及有关说明）

1.2型号规格及技术要求：（详见招标文件材料清单及有关说明）

1.3服务内容：（详见招标文件）

2.合同总价（大写）：                              人民币

（小写）：                              人民币

其中材料（大写）：                              人民币

（小写）：                              人民币

服务（大写）：                              人民币

（小写）：                              人民币

2.1合同总价中包括以下内容：卖方自制的、外购的设备、材料、随机提供的备品配件、专用工具、包装费、运杂费、运输、保险费、安装费、调试费、税费、操作培训、保修及卖方认为有需要的其他费用。

在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的投标报价之中。且不因此而影响交付买方使用的时间。

3.工期：合同签订后45日内完成

4.收 货 人：江苏省苏舜集团有限公司

5.交货地点：本项目施工现场。

6.材料制造、验收标准：国家和地方行政主管部门的有关规定。

7.包装要求：全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑所可能会发生的多次装卸之需要。

8.付款方式

8.1合同签订后，发包人支付承包人合同总价的10%；

8.2承包人主要设备进场且经发包人、现场监理验收合格后，承包人申请付款并开具发票，发包人支付承包人合同总价的40%；

8.3项目竣工经发包人、现场监理验收合格后，发包人支付承包人合同总价的30%；

8.4工程审计结束后发包人向承包人支付至审定价的97%，付至审定价的97%前，承包人必须开具全额发票，否则，发包人有权延期付款且不承担违约责任，余款即审定价的3%作为质量保证金，质保期为2年（验收合格交付日算起），在质保期满后30天内（无息）退还。

8.5卖方每次以书面形式申请付款时，必须提供相应有效的增值税专用发票，否则买方有权不支付款项且不承担违约责任，发包人支付承包人合同总价的97%时需提供合同全额增值税专用发票。

9.验收

9.1第1次验收：材料、材料运抵买方上地现场后，买、卖双方及安装单位有关人员共同开箱验货；如发现货物短缺、质次、损坏等问题，应作详细纪录，并由卖方先立即、无条件为买方调换或补齐，然后再检查原因，追究责任人；验收不合格，工期不予顺延。

9.2第2次验收：安装调试结束后，招标人进行验收。验收过程中如发现问题或未达到验收标准，则应暂停验收，卖方立即整改，整改结束后再继续验收，直至全面合格；验收不合格，工期不予顺延。

9.3第3次验收：安装调试验收合格，材料正常使用6个月后，买、卖双方进行运行稳定性验收。

10.技术资料

10.1卖方在交货前，向买方提供材料、材料的制造质量控制标准、优质品的质量标准。

10.2卖方在交货时，向买方提供装箱清单、测试报告、产品合格证书、使用说明书、保养、维护所必须的资料：如有国外生产制造的，除提供上述资料外，还应提供原产地证书、报关资料和商检证明。

11.质保期及售后服务

11.1卖方所供设备质量保修期为2年，计算起始时间从第3次验收合格后开始计算。

11.2在质保期内，因卖方所供材料、材料的制造或安装质量出现材料故障，卖方在接到买方通知后，应及时派人员赶到买方现场，免费排除故障、修复或更换零部件。无论在保修期内或保修期外，投标人需提供上门服务，卖方逾期到场或拒绝修理的，买方可委托第三方维修，由此产生的所有费用及损失由卖方承担，由买方在质保金内扣除，不足部分由卖方支付，且质保金扣除后卖方应在买方通知后5日内补齐。

。

11.3在质保期内，因买方使用不当而造成材料故障，卖方接买方通知后12小时内，派人员赶到买方现场，帮助排除故障、修复或者更换零部件，需更换零部件时，酌情收取成本费。

12.卖方的违约责任

12.1卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，同此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

12.2卖方逾期交货（包括整修、返工、补交或由需方提出更改、卖方承诺，但应在承诺的工期内完成等）应向买方偿付违约金，每逾期1日，按合同价格的千分之五偿付违约金。

12.3卖方不能交货或不能完成合同，卖方应双倍返还买方已支付的合同预付款。

12.4本合同所有材料、材料的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交货或不能完成合同处理。

13.买方的违约责任：

13.1买方单方面中途废止合同，卖方不退还买方已支付的合同10%预付款。

13.2买方如延迟付款，应向卖方偿付违约金，每延迟1日，按延迟部分价款的万分之一向卖方偿付违约金。

13.3买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间顺延。

14.卖方在买方工地现场安装配合、调试人员的安全、保险，由卖方负责。

15.卖方在安装配合、调试过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理：买方提供安装、调试过程中的施工与人员用电、用水，但相关费用由卖方自理。

16.合同结算方式：本合同在确保完成设计要求的情况下，价格一次性包死。

17. 合同的生效：本合同一式六份，自签字、盖章之日起生效。

18. 未尽事宜、双方协商解决，协商不成，可向买方所在地人民法院起诉。

买方（盖章）：                            卖方（盖章）：

法人代表（委托人）：                      法人代表（委托人）：

合同经办人：                             合同经办人：

开户银行：                               开户银行：

银行帐号：                               银行帐号：

签订日期：          年    月    日       签订日期：         年    月    日

附件1

工程施工安全承诺书

江苏省苏舜集团有限公司

我司承接贵公司___                     _ 工程项目，为进一步明确施工安全责任，确保工程施工安全，我公司特承诺如下：

一、切实贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规和规章的要求，建立健全安全生产责任制。

二、严格落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故。

三、按规定设立安全管理机构，配备专职安全生产管理人员，并确保履行其项目施工中的安全监督管理职责，记好现场“安全日记”。

四、切实把列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，决不挪作他用。

五、做好职工“三级教育”和岗前培训，做到先教育后上岗；特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

六、在施工组织设计中认真编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对模板工程、起重吊装工程和脚手架工程等专业性强、危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经我司项目技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。重大施工危险的分部分项工程将进一步组织专家论证审查通过并经贵司同意后方可实施。

七、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和流体存放处等危险部位，设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。

八、根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场如暂时停止施工时，我司将做好现场防护。

九、切实做到施工现场办公、生活区及作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址符合安全性要求；职工的膳食、饮水、休息场所等符合卫生标准。决不在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

十、遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，确保围栏作业、门前三包，有效防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人体和环境的危害和污染。

十一、在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

十二、我司所采购或租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，均具有生产(制造)许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验。进场后将定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

十三、严格按照有关规定为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。现场施工人员中严禁出现：老（60周岁及以上）、幼（18周岁以下）、病、残、孕等不能满足施工客观条件所需的人员，若出现上述人员，甲方每发现一位，我司自愿上交给甲方1000元/人/次的违约金。

十四、施工期间我司自觉接受各方的安全生产监督，若有违规现象自愿接受处罚（包括通告、罚金等）。

十五、本工程建设项目施工期间所发生任何安全生产事故，我司自愿承担一切责任。

承诺人(盖章) ：                   项目负责人签字：

年   月   日

# 第四章  清单、技术要求（另附）

### 一、招标项目的名称、内容及数量

# 第五章  投标文件格式

苏舜新能源汽车服务中心消防系统改造及智能化系统工程

投标文件

投标人：

法定代表人或委托代理人：

日  期：          年        月        日

目 录

- 法定代表人资格证明书

- 法人授权委托书

- 投标函

- 报价书及其说明

- 资格证明文件

- 投标单位应提供的说明资料：（投标人应按招标文件的要求提供该设备的主要技术参数和主要技术数据，并对该产品的性能进行详细的描述，提供产品的图样和资料）

- 保修期后的服务、维修内容及费用

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：           性别：           职务：

系                 的法定代表人，签署本招标项目的投标文件，进行合同谈判，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                     （盖章）

日期：        年     月     日

（附企业法人营业执照并加盖投标单位法人公章）

二、法 人 授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我（姓名）系       （投标单位名称）        的法定代表人，现授权委托   （单位名称）的  （姓名）   为我公司合法代理人，以本投标人名义参加  （招标人）的（项目名称）       的投标。受托人在本工程开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事务我均承认，具有法律效力。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           性别：       年龄：

身份证号码：                 职务：

投标单位：                 （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

授权委托日期：      年     月     日

三、投标函

致：                       （招标人名称）

根据贵方招标的 （项目名称）  招标书，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表本投标人（投标人名称）提交下述文件正本一份及副本四份：

  - 投标报价

  - 按招标文件要求提供的有关文件

  - 由我方出具的投标保证金，金额为                  。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标总价为人民币（大写）

（小写：                     ）。

2. 工期：合同签订后      日内完成；

3、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、本投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件及所有答疑（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的申辩权利。

5、本投标有效期为招标文件中规定的投标有效期，即自投标截至日起  90  个日历天。在此其间我方有可能中标，我方将受此约束。

6、如果本投标人在投标有效期内撤回投标，我方同意投标保证金将被贵方没收。

7、根据投标人须知规定，我方承诺，在过去或现在与由买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

8、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、如果我方中标，我方将按照招标文件中的规定及时支付招标代理人的服务费和管理部门的管理费。

10、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                电话：                    传真：

投标人法定代表人

或委托代理人姓名

职务：（签名）

投标人名称：

公章：

日期：             年    月     日

四、报价书及其说明

（一）报价书

投标报价书按工程量清单报价。格式必须与工程量清单格式一致，不予改动。

五、资格后审证明文件

六、施工方案

注：如果投标人所报的内容本表没有含盖，投标人可以按照此表扩展，也可以自行拟定表格；